# 投标邀请函

致：各投标人

我公司就中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）的邀请招标，现邀请你单位参加。

- 项目概况

本项目位于深圳市罗湖区翠竹街道中天综合楼，装修范围为中天综合楼五层六层的25间房间重新装修（建筑面积约903㎡，装修面积约756.45㎡），以及局部走道及电梯厅装修（范围详见图纸）。

- 招标内容

中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）包括但不限于：场地围护，设计图纸范围的所有施工内容，建筑改造工程、机电安装工程（含弱电智能化）、消防工程、防水补漏施工、拆除工程以及其他工程等。负责办理装修工程相关手续的报批报建；负责办理工程竣工验收等。具体范围详见招标图纸、招标清单和技术要求(最终以发包人下发的纸质盖章版施工蓝图为准)。

- 承包方式

本工程由承包人包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包拆卸、包文明施工、包用工培训、包施工措施、包垃圾清运、包报批报建手续、包竣工验收、包环境质量检测、包保险、包税费、包保修等承包人为履行本合同义务所需的所有费用。

- 支付方式

- 发包人下发书面开工通知或开工令，收到承包人合格的发票后15个工作日内，支付合同价（扣除暂列金）的15%。

- 进度款按月支付，支付已完工程审核造价的85%，但进度款支付累计不超过合同价（扣除暂列金及合同扣减部分）的85%。

- 工程全部完工，竣工验收合格并移交甲方后，支付至签约合同价（扣除暂列金及合同扣减部分）的85%。

- 竣工结算完成支付剩余价款（扣除工程质量保证金，工程质量保证金为工程结算价的3%）。

- 详见合同“第四条 费用及付款方式”。

- 工期要求

总体工期不大于110日历天（以开工令确定的开工之日起算），整体项目周期设置合理、承诺工期较短有利于中标，但不保证中标。

物业管理单位对环境保护要求严格，且该栋建筑物功能含公寓，施工时间和材料及废弃物搬运需满足物业管理要求，可能需要夜间施工，投标单位应充分考虑由此带来的施工困难。

- 报价要求

- 本项目为固定单价合同，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、风险费、损耗费、利润、材料送检等全部费用，后期不得调整。

- 措施费包干，结算不予调整（不随设计变更、现场签证、赶工、夜间施工等调整）。

- 投标人须根据招标清单进行商务标报价，招标清单见附件。

- 暂列金、安全文明施工措施费和专业工程暂估价（燃气表迁移）为不可竞争费，投标报价不可调整。

- 下浮率=1-（投标报价-不可竞争费）/（招标控制价-不可竞争费）。

- 资质要求

- 投标人资质等级要求：施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时应具备安全生产许可证。

- 投标人项目经理（建造师）要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业）且具备安全生产考核合格证。

- 招标控制价及投标上限价

本项目招标控制价为2564982.33元，其中不可竞争费共293441.20元（含暂列金224702.52元、安全文明施工措施费38738.68元，专业工程暂估价（燃气表迁移）30000.00元）。

投标上限价为2337828.22元（招标控制价净下浮10%），投标报价超过投标上限价则投标文件无效。

- 评标、定标办法

采用定性评审法评标、直接票决定标。

- 截标、开标时间和地点

- 领取招标文件时间：2025年11月7日至2025年11月14日

- 领取招标文件地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部

- 截标时间：2025年11月14日 上午12:00

- 标书送达地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部

- 开标时间：招标人自行安排，无需投标人参与。

- 开标地点：招标人自行安排，无需投标人参与。

- 投标人需递交的材料

- 投标承诺书，详附件。

- 商务标书（报价清单及明细）。

- 单位营业执照复印件。

- 单位法人证明书正本。

- 投标人施工资质证书及安全生产许可证复印件。

- 拟派项目经理资质证书及安全生产考核合格证复印件。

- 委托代理人证明书正本。

- 代理人身份证复印件。

- 投标人及拟派项目经理近三年规模或合同价类似的业绩证明材料（合同关键页和竣工验收报告，二者缺一不可）。

- 投标人认为需要提供的其他资料。

- 以上投标材料纸质版文件一式两份，需编写目录和页码，并提供对应电子版文档（U盘，未盖章版及盖章扫描版均需提供），所有复印件均需加盖公章，装入密封袋中。

- 废标

- 投标邀请函第十一条中的（一）至（六）为必须提供的投标资料，投标人未提供或提供内容不完整视为废标。

- 商务标存在无效报价情况，作废标处理。

- 投标人信用审查条款

信用信息查询要求：

（一）查询渠道：招标人将通过 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方权威渠道对供应商信用信息进行查询。

（二）截止时点：以招标人于开评标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

（三）查询记录与证据留存：查询记录和证据将以网页截图、电子文档等形式进行留存。

- 其他

- 本次招标不组织投标人踏勘现场，请自行前往现场查看。

- 招标文件有关的质疑、答疑，统一以邮件的形式发送至招标文件领取时预留的邮箱。

若你单位有意参加投标，请于截标时间前到达标书送达地点，并递交有关材料。

附件：1.投标承诺书

2.中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）施工合同（范本）

3.中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）施工图

4.中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）招标清单

5.中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）招标控制价文件

深圳市中天实业有限公司

2025年11月7日

（联系人：林工；联系电话：0755-83989304转8885；邮箱：linxl@tellus.cn）

附件1

投标承诺书

致：深圳市中天实业有限公司

很高兴有机会参与贵司的中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）的投标，我司已于2025年    月    日收到贵司所发的《中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）招标文件》。经研究决定，我司在此郑重承诺：

- 我司投标含税报价为人民币：（投标单位填写）元（小写：￥（投标单位填写）元），税率为（投标单位填写）%。工期（投标单位填写）日历天。我司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵司招标范围内经济支出的重大误解。

- 我司确认，贵司发出的招标文件所有内容为不可割裂的整体。

- 我司履行合同文件所约定的一切相关职责。

- 我司保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵司提出任何补偿要求。

- 在本工程的履约过程中，如因我司的货物质量、供货时间等未达到贵我双方签署的合同中所约定的目标及贵司根据工程进展而做出的调整的要求时，我司保证承担因此而给贵司带来的所有经济上的损失。

- 我司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现资金、人员不能满足施工需要的现象。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。

- 我司承诺无论本工程最终的成本状况如何，将不会违背合同基本原则而向贵司要求增加或补偿合同文件约定以外的任何费用。

- 经我司投标组人员研究决定：我方投标单价为报价单价格，如非遇特殊情况，此单价不再更改。

公司名称（加盖公章）

附件2

合同编号:

中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）

施工合同

工程名称：中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）

工程地点：深圳市罗湖区翠竹街道中天综合楼

| 建设单位： | 深圳市中天实业有限公司 | （以下简称“甲方”，或“发包人”） |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： |  | （以下简称“乙方”，或“承包人”） |

根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）事项协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

- 工程名称：中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）

- 工程地点：深圳市罗湖区翠竹街道中天综合楼

- 工程范围：本项目装修范围为中天综合楼五层六层的25间房间重新装修以及局部走道及电梯厅装修（范围详见图纸）。中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）包括但不限于：场地围护，设计图纸范围的所有施工内容，建筑改造工程、机电安装工程（含弱电智能化）、消防工程、防水补漏施工、拆除工程以及其他工程等。负责办理装修工程相关手续的报批报建；负责办理工程竣工验收等。具体范围详见招标图纸、招标清单和技术要求(最终以甲方下发的纸质盖章版施工蓝图为准)。

- 承包方式：本工程由乙方包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包拆卸、包文明施工、包用工培训、包施工措施、包垃圾清运、包报批报建手续、包竣工验收、包环境质量检测、包保险、包税费、包保修等承包人为履行本合同义务所需的所有费用。

- 乙方知悉物业管理单位对环境保护要求严格，且该栋建筑物功能含公寓，施工时间和材料及废弃物搬运需满足物业管理要求，可能需要夜间施工，乙方已充分考虑由此带来的施工困难。

第二条 工期要求

- 开工日期：以甲方开工令或书面通知确定的开工时间为准。

- 总工期：     日历天，因非乙方原因造成停工，工期相应顺延，但不予以任何费用补偿。

- 乙方应在接到甲方开工通知之日起，在约定的工期时间内完成竣工验收，因乙方原因造成的工程延期，按违约责任相关条款追究违约责任。

第三条 质量标准

- 工程质量应达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准的合格标准（标准不一致者，以严格者为准）。以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

- 乙方应建立质量保证体系，甲方有权对体系的任何方面进行审查。乙方应遵守质量保证体系，以及合同约定的乙方的任何义务和职责。

- 因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，同时按照合同约定承担违约责任及赔偿损失等相关法律责任。

- 乙方需在工程竣工验收前进行环境空气质量检测，检测结果合格后方可申请验收，检测时间已包含在合同工期内，检测费用已包含在合同总价内，不另行计取。

- 所有主要材料进场前需经甲方现场工程师确认后方可投入使用，优先参考品牌表（见附件）中推荐品牌，品牌表中无品牌约定参考的材料，由乙方提供三家同档次材料品牌报监理及甲方确定。

第四条 费用及付款方式

（一）工程量清单

- 本合同为固定单价合同。

签约合同价（暂定）为人民币：           元（小写：￥           元）（含税，增值税税率为   %  ，不含税价为￥       元），其中：暂列金为人民币           元（小写：￥       元），措施费为人民币           元（小写：￥           元），措施费为包干价，本工程结算时措施费不做调整（不随设计变更、现场签证、赶工、夜间施工等调整）。

综合单价包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、风险费、损耗费、拆除费、利润、材料送检等一切费用，后期不得调整。

本项目工程款以最终结算价为准。

- 本工程的工程量计算规则采用：

- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；

- 《深圳市建设工程计价规程》（2017）。

（二）付款方式

- 工程预付款的支付

# （1）本工程的工程预付款比例为签约合同价（扣除暂列金）的15%，即人民

# 币：           元（小写：￥        元）。

# （2）甲方向乙方支付工程预付款的时间：合同签订且取得开工令或书面开工通知后15个工作日内支付。

# （3）支付预付款之前，还应具备的条件：①施工合同已完成签订；②乙方已完成驻地建设，并且主要人员和设备到场，以取得开工令为准；③提供相关真实有效的等额增值税专用发票；④提供“建筑安全一切险”（含第三者责任险）保险发票复印件并加盖乙方单位公章，验原件。

# （4）预付款中已包含安全文明施工措施费。

# （5）工程预付款扣回的起扣点：第一期工程进度款一次性扣回。

- 工程进度款根据工程进度按月进行支付(月度工程进度款经甲方审核确认的金额不足10万元的，甲方暂不支付该期工程进度款，该期工程款延至下一期支付)，支付前需提供付款申请资料，经甲方委托的第三方造价咨询单位审核完成后，支付已完工程审核造价的85%。但进度款累计支付比例不超过签约合同价(扣除暂列金及合同扣减部分)的 85%。

- 工程全部完工，竣工验收合格并移交甲方后，支付至签约合同价(扣除暂列金及合同扣减部分)的85%。

- 乙方提交结算报告及完整的结算资料，通过甲方及造价咨询单位审核之日起15个工作日内，按甲方及咨询单位最终确认的结算金额扣除已付款及质量保证金后结清剩余款项，乙方须同时提供质保金的增值税专用发票。

- 甲方向乙方支付工程款前，乙方需向甲方提交付款申请等资料及等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。同时，乙方保证所提供发票的真实合法性，如因提供虚假发票造成甲方损失的，甲方将永久保留追索损失的权利。

- 本工程约定的工程质量保证金为工程结算价的3%，于本工程竣工验收合格之日起满五年后，经甲方审核确认无保修质量问题后的30天内，无息支付（扣除所有扣款后的费用总额）。但不免除乙方在工程保修期内的保修责任。

（三）变更、签证工程价款的确定依据及方法

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）、《深圳市建设工程计价规程2017》、《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》等规定的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容。

- 《深圳市建筑工程消耗量标准（2024）》、《深圳市装饰工程消耗量标准（2025）》、《深圳市安装工程消耗量标准（2025）》、《深圳市房屋修缮工程消耗量标准（2024）》。

- 变更及签证预算单价需按中标下浮率      %下浮后确定。

- 材料价格按深圳市建设工程造价信息查询系统中所载明的“深圳市建设工程价格信息”（2025年9月）的含税价计取,上述价格信息没有明确载明的材料价格,由乙方采用市场询价的方式确定单价（市场询价不参与下浮），但询价对象、结果、方式和次数等关键信息应报甲方聘请的造价咨询单位审核确认。人工工日单价按深圳市建设工程造价信息查询系统中所载明的“深圳市建设工程造价指数”（2025年9月）的定额人工指数据实计取。

- 各类取费: 管理费、利润、规费、措施项目费率及增值税综合应纳税费率标准按深圳市住房和建设局发布的《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》推荐费率计算。

- 其他深圳市现行相关计价规范及标准。

以上文件如在招标期间主管部门发布新的规范性文件，以新的文件为准。

- 甲方下发的施工蓝图及与之配套的相关图籍（含定板定样）。

- 由甲方批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括甲方直接下达的变更指令、或经甲方批准的由监理人下达的变更指令。乙方对自身的采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

（四）竣工结算书的编制和提交

- 乙方应按照本合同第四条中关于工程费用的约定编制结算书。

- 乙方应在取得竣工验收合格报告后60日内向甲方提交完整的结算资料，资料包括但不限于：施工合同、招标文件、投标文件、开工令、图纸会审记录、施工组织设计、施工图、竣工图、签证单、变更单、竣工验收报告、竣工结算书等与竣工结算直接相关的所有资料（同时提供对应电子版文件）。

第五条 双方义务

（一）甲方义务

1、委派现场代表负责对施工进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与现场各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供现场用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。

3、负责协调乙方与其他各承包单位的关系。

（二）乙方义务

1、委派现场代表        负责现场施工全面管理。该现场代表须持有与本项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、乙方应当具备中华人民共和国政府认可的与本合同工程施工相应的资质证书。如因资质证书过期、虚假等问题造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

3、乙方须按甲方确认的施工做法及技术要求进行施工，并按时提交施工验收报告和竣工资料（竣工资料应满足建设工程质量管理条例要求），并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

4、达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方提供付款通知、发票及合同约定的相关付款资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方有权相应顺延付款时间且无需承担延迟付款责任。

5、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担，并赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方为此支出的赔偿款、和解金额、律师费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公证费等。

6、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品及存放物品，乙方应照价赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。

7、乙方应配合甲方的现场管理，不得以任何理由拒绝本项目范围内甲方的工作安排。乙方应服从中天综合楼运营统筹安排，不影响大楼正常运营。

8、乙方负责竣工图的绘制，图纸一式八份，所需费用已综合包含在合同价总价内，结算不做调整。

9、乙方须负责本项目相关的报批、报建所有手续，所发生的费用综合包含在合同价总价内，结算不做调整。

10、乙方应按政策规定购买“建筑安全一切险”（含第三者责任险）及“小散工程安全生产责任险”，乙方并向甲方提交购买保险的发票和保单复印件并对该复印件的真实性、合法性负责，费用实报实销，与工程结算款一并支付。乙方必须承担在本工程施工期间发生的或本工程引致的人身伤亡及/或财产损害的包括但不限于费用、责任、损失、赔偿等一切法律责任，并须保障甲方免于承担该等责任。因乙方原因导致因侵犯第三方的合法权益而引起的任何针对甲方的索赔，乙方应负责应诉、并为甲方抗辩，或在甲方的要求下合作抗辩，保障甲方的利益不受损害，为甲方消除名誉方面的不良影响，并赔偿甲方因此而支出的费用，包括但不限于甲方为此支出的赔偿款、和解金额、律师费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公证费等。

11、乙方应当在项目开工前，向本工程所在地的社会保险经办机构办理建设项目工伤保险参保缴费手续。工人工伤保险及其他所发生的费用综合包含在合同价总价内，结算不另外支付。

12、因本工程处于成熟工业区内，场地受限，乙方需自行解决材料堆放场地及物品存放场所，并无条件配合材料转运。

13、本工程已聘请物业，乙方须配合物业管理，自行承担物业押金、物业管理费等物业管理处收取的费用。

14、乙方须接受甲方安全检查，若乙方施工期间安全管理不到位，出现安全隐患，甲方委派的现场代表或甲方安全管理部门（含甲方上级公司安全管理部门）有权对乙方进行2000-10000元/次的处罚。

第六条 违约责任

- 甲方未能按本合同约定提供施工场地及工作面，工期相应顺延，甲方无需承担其他赔偿责任。

- 乙方未能按合同约定时间通过竣工验收(经甲方批准的工期延期除外)，乙方应承担违约责任。每逾期一日，按签约合同价的万分之五的标准向甲方支付工期违约金。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，乙方除按天支付合同解除之日前的违约金外，还应按照签约合同价的30%向甲方支付违约金(因甲方原因工期延误且经甲方批准的除外)。

- 如因乙方提交的成果报告造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的与存在质量问题工程对应的费用，并按照签约合同价的30%向甲方支付违约金。

- 乙方应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续要求乙方赔偿损失。甲方有权直接在应付而未付款中扣除应支付的违约金及赔偿金。

- 除本合同和法律法规另有规定外，任何一方均无权提前解除合同，否则视为违约，守约方有权选择解除合同或要求违约方继续履行合同。如守约方选择解除合同，则违约方应向对方支付签约合同价30%的违约金，如违约金不足以偿付对方损失，违约方还应赔偿因其违约给对方造成的损失。

- 乙方应保证所采用的材料满足环保、防火、无辐射、对人体无害等基本要求，后期甲方有权进行抽检，产品不合格的，乙方需承担检测相关费用并完成整改；再次检测仍不合格的，乙方有义务整改直至合格，同时，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用并按照签约合同价30%的标准向甲方支付违约金，如违约金不足以偿付甲方损失，乙方还应赔偿给甲方造成的全部损失。

- 如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。律师费收费依据起诉时广东省律师服务政府指导价的规定，按争议标的额的比例计算。

第七条 措施项目清单（包括但不限于下列项目）的说明

本项目措施费用包干。

（一）安全文明施工措施费

安全文明施工措施费按照《深圳市建设工程计价规程（2017）》，内容包括施工企业临时设施、所有涉及工程安全和文明施工的费用等。

（1）临时设施费：是指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其它临时设施的搭设、维修、拆除费用或摊销费用，包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

（2）安全施工费：是依照国家有关安全生产法律法规，为保证工程建设项目所涉及人员安全而采取的必要的安全防护措施所需的费用。

（3）文明施工费：是依照我市有关文明施工法律法规，为满足建筑施工现场文明施工及环境保护措施所需的费用。

（4）环境保护费：是指按照建设行政主管部门和环保部门的有关规定要求采取的施工场地周边的环境保护措施所需的各项费用。

安全文明施工措施费用的内容遵照《深圳市建设工程计价规程（2017）》及相关管理办法的规定。

若乙方的安全文明施工未能满足行业主管部门的相关规定被投诉或被行政主管部门通报的，对乙方进行2000元/次的处罚。若乙方的安全文明施工未能满足行业主管部门的相关规定导致甲方被行政主管部门行政处罚的，由此产生的一切损失由乙方承担。

安全文明施工费为包干费用，除双方另行协商且签订补充协议外，结算时不作调整。

（二）临时用水、用电

本工程临时用水、用电由乙方根据工程实际情况自行解决，并承担一切相关费用，包括初装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，乙方还应做好临时管线维护工作，保证施工及生活用水、用电及时供给。以上所有费用以总额形式计入措施项目清单“临时用水、用电”中包干使用。

（三）措施项目包含但不限于以上所列项目，还应包括：预付款担保手续费、夜间施工费、赶工措施费、冬雨季施工费、已完成工程及设备保护费、地上地下设施及建筑物的临时保护费、混凝土钢筋混凝土模板及支架费、二次搬运费、脚手架费（含吊篮）、施工围挡、垂直运输机械费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费、防尘降噪费、各专业工程措施项目费及其他等。

工程量清单中所列措施项目是招标人根据一般情况估计的项目，乙方在投标报价时应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件及工程施工的实际需要等将实际可能增加的措施项目费用考虑在措施项目清单“其它”项目中或其他项的单价或合价中。

措施项目清单的报价为包干费用，结算时不作调整。但以上所有措施项目均应由乙方作出详细方案，并报甲方委托的监理单位审核认可后，方可实施。

第八条 争议的解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

2、协商不成可通过 /进行调解。

3、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列任何一种方式解决；

口向深圳市仲裁委员会申请仲裁。

■向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

第九条 合同生效与终止

1、甲乙双方约定本合同自双方法定代表人或授权代表签名并盖公章或合同专用章后生效。

2、甲乙双方履行完本合同全部义务，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同争议解决条款除外）。

第十条 合同的解除

有下列情形之一的，可以解除合同：

1、因不可抗力导致合同无法履行；

2、甲乙双方协商一致；

3、因一方违约致使合同无法履行，但违约方仍应按本合同约定承担违约责任。

第十一条 附则

1、本合同正本壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

2、附件《工程质量保修书》、《主要材料设备参考品牌表》为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同签署处当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因签署处联系方式和联系信息错误或拒收等原因而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

（以下无正文）

（本页签章页，只做签章使用）

| 建设单位：（公章） | 施工单位：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签章） | 法定代表人或其委托代理人： （签章） |
| 建设单位： 深圳市中天实业有限公司 | 施工单位： |
| 组织机构代码：914403001921824856 | 组织机构代码： |
| 地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦四层 | 地址： |
| 电话：0755-25532313 | 电话： |
| 开户银行：中信银行深圳景田支行 | 开户银行： |
| 账号：7440210182600001182 | 账号： |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |
| 签订地点：深圳市罗湖区 |  |

合同附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：深圳市中天实业有限公司

承包人（全称）：

为保证（工程名称）中天综合楼质量提升项目（室内装修工程）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

承包人承包范围内的所有项目。

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

□地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；

电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

供热和供冷系统工程为2个（最低为2个）采暖期、供冷期；

装饰装修工程为2年；

其他项目保修期约定：2年，且不低于法定保修期限。

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，由此产生的费用由承包人承担，优先从质量保证金中扣除。无可扣除的质量保证金或质量保证金不足以抵扣的，承包人应于发包人通知补缴之日起5日内支付，承包人逾期支付的，每日按照应付金额的万分之五向发包人支付逾期付款违约金。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

质保期满后的工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑质量保证金：

发包人与承包人约定本工程的质量保证金为工程结算价的3％，币种：人民币。

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满5年后，无保修质量问题，无息支付承包人（若有需扣除款项，按照扣除后剩余金额支付），但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金和利息的，发包人应从约定应付之日起按每延期一天向承包人支付拖欠款额的万分之三的标准承担违约责任。

七、其他

发包人与承包人约定的其他工程质量保修事项：/。

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

合同附件二：主要材料设备参考品牌表

- 暖通空调类材料设备参考品牌名单

| 材料设备品种 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 分体空调 | 格力、美的、小米 |
| 排气扇 | 绿岛风、正野、松下 |

2.建筑装饰类材料参考品牌名单

| 材料品种 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 涂料 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 |
| 地弹簧 | 盖泽、多玛、坚朗 |
| 闭门器 | 盖泽、多玛、坚朗 |
| 五金 | 多玛、坚朗、合和 |
| 硅钙板天花 | 美穗、云中龙、绿意雅 |
| 石膏板 | 杰森、可耐福、北新龙牌 |
| 铝板天花 | 乐思龙、至高®、拓普泰德、金霸Gks 迪高Deko、洛科丰TM 伟泰WEITAI |
| 建筑用铝单板 | 乐思龙、美伦、华途什、雷诺丽特、敏思朗 |
| 橡胶地板（均质卷材） | 德国诺拉Nora、意大利盟多Mondo、意大利Artigo、圣象 |
| 硅酮密封胶 | 成都硅宝、白云、金鼠 |
| 内墙涂料 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 墙、地砖 | 东鹏、冠珠、马可波罗、萨米特 |
| 防水 | 东方雨虹、黑豹、德高、卓宝 |

###### 3.强电类材料设备参考品牌名单

| 材料设备品种 | 参考品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三箱 | 泰豪科技、盛辉电气、南京大全、飞霞机电 |  |  |
| 断路器 | 品牌 |  | 系列 |
|  | 西门子、ABB、施耐德、GE、海格、伊顿 |  | 框架断路器：ABB(E2)、施耐德（MT）、西门子（3WL）、GE（G）、海格（HW）、伊顿（IZMX） |
|  |  |  | 塑壳断路器：ABB(T3)、施耐德（NSX）、西门子（3VL）、GE（FEN）、海格（HNF）、伊顿（LZM） |
|  |  |  | 微型断路器：ABB(S201)、施耐德（iC65N）、西门子（5SJ6）、GE（G61）、海格（MC1）、伊顿（PL9） |
| 双电源（ATS） | ASCO、GE 、施耐德（WOTPC/WBTPC系列） |  |  |
| 常规灯具 | 飞利浦、松下、佛山照明、雷士、小米 |  |  |
| 开关插座 | 品牌 | 产品系列 |  |
|  | 西门子 | 睿致、灵动、灵致、点晶、品宜、地插、远景、悦动 |  |
|  | 施耐德 | 轻点、绎尚、丰尚、如意 |  |
|  | ABB | Dynasty、欧悦、德悦、德纯、德典、德灵、德炫、由艺、由悦、由雅、德逸、德宁、德静、永致 |  |
| 电线 | 广东长江（南光牌）、金龙羽、金环宇、深圳成天泰 |  |  |
| 应急照明和疏散指示系统 | 恒生智能、中智盛安、沈阳宏宇 |  |  |
| 泛光照明灯具 | 深圳爱克莱特、香港银河、深圳磊明 |  |  |
| 电缆桥架 | 江苏华彤 江苏中环 广羽桥架 |  |  |
| 电视 | 小米、TCL、创维 |  |  |
| 冰箱 | 小米、美的、海尔 |  |  |
| 热水器 | 小米、美的、海尔 |  |  |
| 智能门锁 | 云丁、玛泰、科技侠/通通锁、国民 |  |  |

4.弱电类材料设备参考品牌名单

| 设备材料品种 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 火灾报警 | 北大青鸟、海湾、泛海三江 |
| 联动控制柜 | 北大青鸟、海湾、泛海三江 |
| 背景音乐及消防广播 | 北大青鸟、海湾、泛海三江 |
| UPS主机 | 华为、航天柏克、科华 |
| 综合布线 | 普天汉飞、清华同方、TCL |
| 电力监控 | ABB、施耐德、海亿达、华力特 |
| IP摄像机 | 大华、海康、英飞拓 |
| 模拟摄像机 | 大华、海康、英飞拓 |
| 磁盘阵列存储 | 大华、海康、英飞拓 |
| 硬盘录像机 | 大华、海康、英飞拓 |
| 矩阵 | 大华、海康、英飞拓 |
| 光端机 | 大华、海康、英飞拓 |
| 网络交换机、路由器 | 华三、华为、思科 |
| 无线控制器、无线面板 | 华三、华为、信锐 |
| 监视器 | 大华、海康、英飞拓 |
| 电线（弱电） | 联嘉祥、宇洪、华亿 |
| 机柜 三网合一箱 | 机柜 三网合一箱 |

5.给排水类材料设备参考品牌名单

| 材料设备品种 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 薄壁不锈钢管 | 深圳雅昌、无锡金羊、宁波福兰特 |
| 钢塑复合管 | 泰丰侨、珠江、华通 |
| 热镀锌钢管 | 泰丰侨、珠江、华通 |
| 沟槽式连接件 （卡箍） | 唯特利、亿百通、上海瑞孚 |
| PVC-U给、排水管 | 联塑、中财、日丰 |
| PP-R给水管 | 日丰、伟星、永高、联塑 |
| PE给水管 | 伟星、联塑、永高 |
| 阀门（包括：消防阀门） | 德森（DESN）、上海冠龙、武汉大禹 |
| 消火栓箱 | 香蜜湖、广东胜捷、桂安 |
| 气体灭火、灭火器 | 广东胜捷、上海金盾、桂安 |
| 卫浴 | 恒洁、箭牌、九牧 |